Zápis č.6/20

ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 22.10.2020

Přítomni: Pavel Břenek, Ing. Ondřej Vaverka, Petr Čípek, Ing. Josef Štaud, Štěpánek Ladislav, Bc. Jiřina Marečková, Petr Štěpař

Ověřovatelé zápisu: Jiřina Marečková, Petr Štěpař

Program:

1. Zahájení, kontrola usnesení

2. Čerpání rozpočtu k 30.9.2020

3. Strategický plán rozvoje obce 2021

4. Nákup a prodej  pozemků

5. Smlouvy s Pardubickým krajem

6. Vodovod Hlásnice

7. Vodovod Trpín

8. Nakládání s odpadními vodami

9. Příprava rozpočtu na rok 2021

10. Les Hlásnice

Vlastní jednání:

Ad 1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné. Úkoly z minulých usnesení byly splněny.

Ad 2) Ing. Dvořák seznámil OZ s čerpáním rozpočtu ke dni 30.9.2020. Příjmy k tomuto datu jsou ve výši 10 502 633,74 Kč a výdaje ve výši 7 579 808,45 Kč. Příjmy i výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem obce.

Ad 3)  OZ projednalo a schválilo strategický plán rozvoje obce na rok 2021:

Hlasování: pro 7	proti 0		zdržel se 0

Ad 4)  OZ projednalo a schválilo nákup pozemků.

Obec Trpín a katastrální území Trpín:

parcela p.č. 1410 – výměra 17 m2

(nachází se u čp. 87 v Trpíně)

OZ projednalo a schválilo prodej pozemků.

Obec Trpín a katastrální území Trpín:

parcela p.č. 1397/2 – výměra 12 m2

(nachází se u čp. 87 v Trpíně)

Hlasování: pro 7	proti 0		zdržel se 0

Ad 5) OZ projednalo a schválilo smlouvu obce Trpín s Pardubickým krajem. Předmětem smlouvy

je účelové poskytnutí neinvestiční dotace na opravu vodovodu v Hlásnici ve výši 490 tis. Kč.

Hlasování: pro 7	proti 0		zdržel se 0

Na základě e-mailu od paní Jany Sýkorové  - pracovnice KÚPK, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.10.2020, kde informuje o schválení žádosti „na podporu hospodaření v lesích – lesní těžba kůrovcových stromů“, OZ projednalo a schválilo tuto smlouvu obce Trpín s Pardubickým krajem.

Hlasování: pro 7	proti 0		zdržel se 0

Ad 6) V Hlásnici probíhá celková oprava vodovodního řádu. Oproti rozpočtu na tuto opravu jsou skutečné náklady vyšší z důvodu neočekávaných technických problémů. Část vodovodního řádu se opravit v letošním roce nestihne a bude pokračovat na začátku roku 2021.

Ad 7) U vodovodu v Trpíně došlo k výměně stávající elektroinstalace ve vrtu a instalaci snímání hladiny s centrálním přenosem a dálkovým ovládáním. V akumulaci se bude instalovat čerpadlo na přečerpávání vody a dodělávat elektronický systém kontroly hladin.

Ad 8) OZ projednalo předběžnou situaci pro odkanalizování obce podle vrácených dotazníků od občanů. Většina majitelů nemovitostí si přeje připojení ke skupinovému řešení. V příštím roce bude zadáno vypracování projektové dokumentace s využitím stávajících podkladů a požádáno o dotaci na projektovou dokumentaci.

Ad 9) OZ projednalo přípravu rozpočtu na rok 2021. Předběžně se stanovily větší investiční akce, aby se mohly zahrnout do rozpočtu na rok 2021. Rozpočet bude projednán a schválen na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Ad 10) Starosta informoval zastupitele o průběhu těžby v obecním lese v Hlásnici. Lokalita „ve studeném“ je momentálně dotěžena. Proběhla instalace oplocenek a začala výsadba nových stromů. Započala těžba v lokalitě „smrčiny“.

Zapsal: Ing. Dvořák Josef                                         Starosta: Ing. Josef Štaud

Ověřil: Jiřina Marečková

Petr Štěpař